# PLANTILLA DE ACTAS

# DE REUNIÓN DE EQUIPO

| FECHA | UBICACIÓN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01/12/2025 | Oficina Principal / Videoconferencia |  |  |  |
| TÍTULO DE LA REUNIÓN |  |  | HORA DE INICIO | HORA DE FINALIZACIÓN |
| Planificación Módulo Control de Caducidad |  |  | 9:00 AM | 10:00 am |
| REUNIÓN CREADA POR | RESPONSABLE DE TOMAR NOTAS | FACILITADOR | RESPONSABLE DE CONTROLAR EL TIEMPO |  |
| Gerente de Proyecto | Analista de Sistemas | Gerente de Proyecto | Gerente de Proyecto |  |
| TIPO DE REUNIÓN |  |  |  |  |
| Seguimiento de proyecto (Scrum/ Reunión semanal) |  |  |  |  |
| MIEMBROS DEL EQUIPO QUE DEBEN ASISTIR |  |  |  |  |
| Gerente de Proyecto | Propietario de la tienda |  |  |  |
| Desarrollador |  |  |  |  |
| Analista de sistemas |  |  |  |  |

AGENDA

| TEMA DE LA AGENDA | TIEMPO ASIGNADO | PRESENTADO POR | ELEMENTOS DE ACCIÓN | PROPIETARIO | FECHA LÍMITE | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Revisión del estado actual del proyecto | 15 minutos | Gerente de Proyecto | Comparar el progreso actual del desarrollo con el cronograma planificado | Guadalupe Pérez Ramos | 01/12/2025 | En curso |
|  |  |  | Identificar y documentar los impedimentos o bloqueos técnicos actuales | Desarrollador | 01/12/2025 | En espera |
|  |  |  | Comunicar el estado general del proyecto y los riesgos identificados a los interesados | Gerente de Proyecto | 01/12/2025 | En espera |

| TEMA DE LA AGENDA | TIEMPO ASIGNADO | PRESENTADO POR | ELEMENTOS DE ACCIÓN | PROPIETARIO | FECHA LÍMITE | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Discusión de requisitos del módulo de caducidad | 20 minutos | Analista | Definir los métodos de venta | Analista de Sistemas | 02/12/25 | Completo |

| TEMA DE LA AGENDA | TIEMPO ASIGNADO | PRESENTADO POR | ELEMENTOS DE ACCIÓN | PROPIETARIO | FECHA LÍMITE | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planificación del desarrollo del módulo | 25 minutos | Líder de Proyecto | Asignar tareas de programación para el registro de lotes/caducidades | Líder de Proyecto | 08/12/25 | En curso |

| Discusiones | Se debatió si las alertas de caducidad debían ser solo dentro del sistema o también por correo electrónico. |
| --- | --- |
| Observaciones | Se observó la necesidad de incluir una sesión de capacitación intensiva para el personal. |

| APROBACIÓN DEL SECRETARIO |  |
| --- | --- |
| Firma y fecha |  |