# PLAN DE COMUNICACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS DEL PROYECTO

| INTERESADO | PODER / INTERÉS | INTERESES Y CUESTIONES CLAVE | VEHÍCULO DE COMUNICACIÓN | FRECUENCIA | COMENTARIOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Propietario de la tienda | Alto poder, alto interés. | Rentabilidad, eficiencia, control de inventario y caducidad | Reuniones, informes financieros y de progreso. | Semanal y mensual. | Requiere detalles sobre el módulo de caducidad. |
| Empleados (Cajeros/Almacén) | Bajo poder, alto interés. | Facilidad de uso del sistema, capacitación adecuada, impacto en sus tareas diarias. | Sesiones de formación presenciales, manual de usuario. | Semanal, según necesidad. | La capacitación es fundamental para la adopción del Sistema. |
| Gerente de proyecto | Alto poder, alto interés. | Cumplimiento de plazos, presupuesto, alcance y calidad del proyecto. | Reuniones de seguimiento. | Semanal | Responsable de la comunicación general del proyecto. |
| Desarrollador | Bajo/Medio poder, alto interés | Requisitos claros, especificaciones técnicas. | Reuniones, herramientas de gestión de proyectos y correo electrónico. | Diario o semanal | Necesitan especificaciones claras. |