PROPUESTA DE PROYECTO

Desarrollo de Sistema de Punto de Venta con control de fecha de caducidad

PREPARADO PARA

Guadalupe Pérez Ramos

PREPARADO POR

Yoselin Escobedo López

| TÍTULO DEL PROYECTO | Sistema de Punto de Venta con control de fecha de caducidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ENVIADO POR | Yoselin Escobedo López | TIPO DE PROYECTO | Desarrollo de software |
| TELÉFONO / EMAIL | Yoseli_eslo@hotmail.com | PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO | $10 000 |
| FECHA DE LA PROPUESTA | 01/12/2025 | VERSIÓN NO. | 1.0 |
| FECHA DE INICIO PROYECTADA |  | FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA |  |

Justificación

La implementación de un software que registre ventas y controle inventario y fechas de caducidad, surge de la necesidad de optimizar los procesos y dar seguimiento de productos perecederos. Actualmente, el control manual o mediante sistemas no integrados dificulta la detección de productos próximos a vencer, lo que ocasiona pérdidas económicas.

El proyecto busca:

- Optimización del inventario, permitiendo manejar lotes, fechas de entrada y vencimiento.

- Mejorar la productividad del personal al automatizar procesos manuales.

- Incremento en la precisión de ventas y registros.

La solución propuesta aportará mayor control y rentabilidad al negocio.

Calendario de actividades

| VI. CRONOGRAMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VISIÓN GENERAL | El desarrollo del sistema de punto de venta con control de fecha de caducidad se llevará a cabo mediante un conjunto de fases planificadas que garantizan un avance ordenado |  |  |
| HITO |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL |
| Levantamiento de requerimientos |  | 01/12/2025 | 05/12/2025 |
| Definición del alcance y objetivos |  | 06/12/2025 | 08/12/2025 |
| Aprobación del plan de proyecto |  | 08/12/2025 | 08/12/2025 |
| Diseño de la arquitectura del software |  | 17/12/2025 | 20/12/2025 |
| Diseño de la base de datos |  | 21/12/2025 | 23/12/2025 |
| Diseño de la interfaz de usuario |  | 24/12/2025 | 27/12/2025 |
| Prototipo funcional completado |  | 27/12/2025 | 27/12/2025 |
| Integración de módulos |  | 28/12/2025 | 20/01/2026 |
| Pruebas unitarias |  | 21/01/2026 | 24/01/2026 |
| Pruebas de aceptación del usuario |  | 29/01/2026 | 02/02/2026 |
| Capacitación de usuarios |  | 03/02/2026 | 04/02/2026 |

| VIII. RECURSOS DE PERSONAL |  |  |
| --- | --- | --- |
| VISIÓN GENERAL | Cada rol aporta conocimientos especializados que permiten cubrir todas las etapas del ciclo de desarrollo |  |
| Rol |  | Funciones |
| Líder de proyecto |  | Coordinación general, gestión de tiempos, comunicación con el cliente. |
| Desarrollador |  | Lógica del sistema, base de datos |
| Capacitador |  | Capacitación a usuarios, asistencia post-implementación. |

Personal involucrado

Políticas

Para asegurar una correcta ejecución del proyecto, se establecerán las siguientes políticas de comunicación y control:

Comunicación

- Se realizarán reuniones semanales virtuales para revisar avances.

- Toda comunicación se gestionará mediante correo electrónico, manteniendo registro de acuerdos y cambios.

- Los cambios en requerimientos deberán ser entregados por escrito y evaluados antes de su aprobación.

Seguimiento del Proyecto

- Se utilizará un sistema de tablero de tareas para visualizar avances.

- Cualquier desviación de tiempo será notificada al cliente.

Control de Calidad

- Cada módulo será validado antes de su entrega.

- El cliente contará con un período de pruebas de usuario para retroalimentación.

- Se garantizará la corrección de errores reportados durante la fase de pruebas.

| XIV. ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FIRMA DE CLIENTE AUTORIZADA |  | FECHA DE ACEPTACIÓN |  |