INFORME DE ESTADO DEL PROYECTO DE UNA PÁGINA

| NOMBRE DEL PROYECTO | Sistema de Punto de Venta con Control de Fechas de Caducidad |  | PROYECTO NO. | 01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GERENTE DE PROYECTO |  | PERIODO CUBIERTO | FECHA DE ENTRADA DE ESTADO |  | FECHA PROYECTADA DE FINALIZACIÓN |
| Yoselin Escobedo López |  | 01/11/2025 | 01/12/2025 |  | 30/12/2025 |

RESUMEN DEL PROYECTO

Se desarrolló un Sistema de Punto de Venta con módulo de control de fechas de caducidad para productos perecederos. Incluye alertas automáticas, reportes de proximidad de expiración, inventario inteligente y gestión de ventas

VISIÓN GENERAL DEL PROYECTO

| CATEGORÍA | ESTADO | DETALLES | COMENTARIOS |
| --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo del sistema | Terminado | Módulos inventarios y alertas desarrollado | Módulos de acuerdo a requisitos |
| Pruebas | Terminado | Pruebas funcionales | 98% casos exitosos |
| Capacitación | En curso | Se capacitaron a los usuarios finales |  |

30/12/2025

20/10/2025

Capacitación

10/12/2025

SITUACIÓN ACTUAL DEL

CRONOGRAMA00/00/0000

FECHA DE INICIO DEL

PROYECTO

DE FINALIZACIÓN DEL

PROYECTO

RIESGOS Y PROBLEMAS CLAVE

| NOMBRE DE RIESGO / PROBLEMA | ESTADO | DUEÑO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Retraso en la integración con lector de código de barras. | Resuelto |  | Se retrasó la entrega |
| Capacitación insuficiente a usuarios finales | Reducido |  | Se añadió una capacitación adicional solicitada por el cliente |