MATRIZ DE RESPUESTA AL RIESGO

NOMBRE; Sistema de Punto de Venta con Fecha de caducidad; OBJETIVO; Diseñar, desarrollar e implementar un Sistema de Punto de Venta con módulo de control de fecha de caducidad. REF/ID; RIESGO; IMPACTO DE RIESGO; PROBABILIDAD DE RIESGO; RESPUESTA; PLAN DE CONTINGENCIA; DETONANTE; DUEÑO. R1; Retraso en el levantamiento de requerimientos; Alto; Medio; Mitigar; Reuniones adicionales, priorización de requerimientos; Cliente no entrega documentos a tiempo; Líder de análisis. R2; Datos de fecha de caducidad mal registrados; Medio; Alto; Mitigar; Validaciones obligatorias en el formulario de productos; Usuario ingresa productos sin fecha; Empleados. R3; Baja adopción del sistema por parte del personal; Medio; Medio; Mitigar; Capacitación + manual de usuario; Trabajadores reportan dificultad; Encargado de implementación. R4; Retraso en entrega por falta de desarrolladores; Alto; Medio; Mitigar; Contratar un trabajador temporal; Acumulación de tareas sin responsable; Supervisor.