DECLARACIÓN SOBRE EL ALCANCE DEL PROYECTO

| N.º DE PROYECTO | OBJETIVOS DEL PROYECTO | FECHA DE PRESENTACIÓN |
| --- | --- | --- |
| 1 | Definir los procesos, estándares y métricas que se aplicarán para garantizar la calidad del Sistema de control de inventario para Abarrotes con fechas de caducidad. | 09/10/2025 |

## Paso 1. Entregas del proyecto

| N.º DE ENTREGA | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| 1 | Desarrollo de pantallas, se trabajaron el lado visual de la aplicación, incluyendo textos y botones. |
| 2 | Se añadieron funcionalidades a cada elemento en pantalla. |
| 3 | Programación del módulo de registro de producto, incluyendo los atributos. |
| 4 | Codificación de las clases restantes. |

## Paso 2. Lista de tareas del proyecto

Enumere todas las tareas del proyecto que se deben completar, en función de los entregables enumerados en la sección anterior. No indique las fechas. Agregue más filas según sea necesario. Como alternativa, puede adjuntar su estructura de desglose del trabajo (EDT) a la declaración del alcance.

| Estructura de desglose del trabajo (EDT) adjunta | NO |  | SÍ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Proporcione un enlace, si corresponde |  |  |  |  |

| N.º DE TAREA | DESCRIPCIÓN | N.º DE ENTREGA … INTRODUZCA EL N.º DE TAREA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Diseño de pantallas principales del software. | 1 |
| 2 | Configuración de entorno visual y enlaces a botones. | 2 |
| 3 | Almacenamiento de datos correcto según su tipo y clase perteneciente, | 3 |
| 4 | Verificación de datos guardados. | 4 |

## Paso 3. Fuera del alcance

| Este proyecto no logrará ni incluirá lo siguiente: | No realizará actualización de inventario automático al detectar productos caducados. No se encargará o hará responsable de mantenibilidad del software después de cumplir con el contrato de desarrollo. |
| --- | --- |

## Paso 4. Suposiciones del proyecto

Enumere cualquier factor del proyecto que considere verdadero, real o cierto.

| N.º | SUPOSICIÓN |
| --- | --- |
| 1 | Se pretende un sistema que notifique al encargado de los productos próximos a vencer, sin embargo, eso requerirá que el personal encargado ingrese bien los datos al sistema. |

## Paso 5. Restricciones del proyecto

| FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | 26 de septiembre de 2025 |
| --- | --- |
| LANZAMIENTO / FECHA DE PUESTA EN MARCHA | 23 de noviembre de 2025 |
| FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO | 29 de diciembre de 2025 |
| ENUMERE LOS PLAZOS NO ESTABLECIDOS |  |
| ENUMERE OTRAS FECHAS / DESCRIPCIONES DE LOS HITOS CLAVE | 18 de noviembre de 2025, prueba de almacenamiento de tipo de datos. |
| LIMITACIONES DEL PRESUPUESTO Ingrese información sobre las limitaciones del presupuesto del proyecto (presupuesto total del proyecto, presupuesto máximo para las entregas clave del proyecto). | No se permite exceder el presupuesto asignado, por lo que cualquier cambio significativo en el alcance debe ser evaluado y aprobado previamente. |
| LIMITACIONES DE CALIDAD O RENDIMIENTO Ingrese cualquier otro requisito para la funcionalidad, el rendimiento o la calidad del proyecto. | - El sistema debe soportar usuarios concurrentes sin degradación del desempeño. - La calidad de la interfaz gráfica puede variar según el dispositivo o resolución |
| LIMITACIONES DE EQUIPO O DE PERSONAL Introduzca las restricciones relacionadas con el equipo o las personas que afectarán el proyecto. | El proyecto cuenta con un equipo reducido, lo que limita la cantidad de tareas que pueden realizarse al mismo tiempo. |

## Paso 6. Estimaciones actualizadas

| Estime las horas necesarias para finalizar el proyecto. | 300 de horas |
| --- | --- |

## Paso 7: Aprobaciones

| NOMBRE Y TÍTULO DE LAS PARTES INTERESADAS | ROL DE LAS PARTES INTERESADAS / APROBADORES | FECHA DE ENVÍO PARA LA APROBACIÓN | FECHA DE RECEPCIÓN DE LA APROBACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Guadalupe López Roblero | Desarrollador | 9/10/2025 | 16/10/2025 |
| Lucia Pérez Ramos | Cliente | 9/10/2025 | 15/10/2025 |
| Gleysi Yoselin Escobedo López | Jefe de proyecto | 9/10/2025 | 15/10/2025 |