Plan de Gestión de Calidad

Proyecto: Sistema de Punto de Venta para Abarrotes con Control de Fechas de Caducidad

Versión: 1.0

Fecha: 11/11/2025

Autor: Guadalupe López Roblero

Aprobado por: Gleysi Yoselin Escobedo López

Objetivo

El objetivo de este documento es definir los procesos, estándares y métricas que se aplicarán para garantizar la calidad del Sistema de control de inventario para Abarrotes con fechas de caducidad.

Alcance

Este plan cubre todas las actividades relacionadas con:

- Revisión y validación de requisitos funcionales y no funcionales.

- Diseño y desarrollo del software.

- Control de inventario, ventas y alertas de caducidad.

- Pruebas.

- Documentación técnica y manual de usuario.

Roles y Responsabilidades

| Actividades | Rol |
| --- | --- |
| Revisión de requisitos | Líder del proyecto aprueba e informa al cliente. |
| Revisión de diseño | El desarrollador lo diseña según las especificaciones del cliente, quien demostrará la aprobación final. |
| Desarrollo de código | El desarrollador se encarga de crear la aplicación. |
| Pruebas | El desarrollador ejecuta algunas pruebas, además el cliente final también comprobará el funcionamiento de la aplicación. |

Actividades de aseguramiento de la calidad

Se realizarán las siguientes actividades para asegurar que el proyecto de software se desarrolle de la manera correcta obteniendo una aplicación funcional y eficiente:

- Revisiones Técnicas

- Revisión del cumplimiento de estándares.

- Verificación de documentación.

Cada una de estas tareas, como se mencionó anteriormente estarán a cargo de una persona capacitada para verificar que el proceso sea correcto.

Actividades de Control de Calidad

Pruebas

Se ejecutará el software bajo ciertas circunstancias para encontrar errores y verificar si cumple con los requisitos solicitados por el cliente. Son esenciales para entregar un software confiable y funcional. Los tipos de pruebas a realizar son:

- Pruebas unitarias: módulos de ventas, inventario y alertas.

- Pruebas de integración: conexión entre inventario y módulo de ventas.

- Pruebas de sistema: escenarios completos.

- Facilidad de uso para el cajero.